Nombre del proyecto Sprint 0

21 marzo NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Creado por: Su nombre

# Objetivo

# Desarrollar un sistema de gestión de colecciones nostálgicas que permita a los usuarios registrar, organizar y administrar objetos significativos de su infancia o etapas pasadas, mediante operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar), facilitando la clasificación por categorías y subcategorías, y promoviendo la conservación de recuerdos personales de forma estructurada y digital.

# Listado de funcionalidades

- Gestión de colecciones nostálgicas mediante registro, edición y eliminación de objetos

- Organización por categorías y subcategorías (juguetes, videojuegos, deportes, etc.)

- Visualización de colecciones en tiempo real

- Gestión de usuarios o perfiles (opcional)

- Almacenamiento de información detallada de cada objeto (descripción, año, estado, nivel de nostalgia)

- Búsqueda y filtrado de elementos por nombre, categoría o nivel de nostalgia

- Generación de reportes sobre las colecciones (cantidad de objetos, categorías más usadas, etc.)

- Posibilidad de agregar imágenes o recuerdos escritos a cada elemento

# Listado de Requisitos Funcionales

- El sistema debe permitir registrar nuevos objetos nostálgicos en la colección

- El sistema debe permitir visualizar la lista completa de objetos registrados

- El sistema debe permitir editar la información de cualquier objeto existente

- El sistema debe permitir eliminar objetos de la colección

- El sistema debe permitir clasificar los objetos en categorías y subcategorías

- El sistema debe permitir buscar y filtrar objetos según diferentes criterios (nombre, categoría, nivel de nostalgia)

- El sistema debe permitir almacenar información detallada de cada objeto (nombre, descripción, año, estado, etc.)

- El sistema debe permitir generar reportes básicos sobre la colección (por ejemplo, cantidad de objetos por categoría)

# Diagrama de Módulos

Imagen que contiene el diagrama con sus módulos y relaciones entre módulos

# Definición de Roles

- Producto Owner: David Solís

- Scrum Master:  Robert Cerón

- Scrum Team: Robert Cerón, David Solís, Juan Castro

- Diseño GUI: Robert Cerón

- Analista de software: Juan Castro

- Analista comercial: David Solís

- Tester: Juan Castro

- Arquitecto de software: David Solís

- Team lead: Robert Cerón

- Desarrolladores back end: Robert Cerón, David Solís, Juan Castro

- Desarrolladores Front End: Robert Cerón, David Solís, Juan Castro

# Lista de Historias de Usuario

| ID | Como… | Necesito… | Para… | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Registrar un objeto nostálgico | Guardar recuerdos de la infancia | Debe permitir ingresar nombre obligatorio, categoría y descripción opcional. El sistema debe guardar correctamente el objeto. |
| 2 | Usuario | Visualizar mis objetos registrados | Consultar mis colecciones | Debe mostrar una lista de objetos registrados con nombre y categoría. La lista debe actualizarse al agregar o eliminar objetos. |
| 3 | Usuario | Editar la información de un objeto (Recuerdo) | Mantener actualizados mis recuerdos | Debe permitir seleccionar un objeto y modificar sus datos. Los cambios deben guardarse correctamente. |
| 4 | Usuario | Eliminar un objeto (Recuerdo) | Quitar elementos que ya no deseo conservar | Debe permitir eliminar un objeto con confirmación. El objeto no debe aparecer después de eliminarse. |
| 5 | Usuario | Clasificar (Recuerdos) objetos por categorías | Organizar mejor mi colección | Debe permitir asignar una categoría al crear o editar un objeto. Debe visualizarse en la lista. |
| 6 | Usuario | Buscar objetos (Recuerdos) por nombre o categoría | Encontrar fácilmente un recuerdo | Debe permitir ingresar texto de búsqueda y mostrar resultados coincidentes. |
| 7 | Usuario | Agregar descripciones o historias | Guardar el significado emocional del recuerdo | Debe permitir agregar texto largo sin límite corto. La información debe guardarse y mostrarse correctamente. |
| 8 | Usuario | Generar reportes de mi colección | Analizar objetos (Recuerdos) guardados | Debe mostrar cantidad de objetos por categoría de forma clara (lista o conteo). |

# Product Backlog

| Id | Como un… | Necesito… | Para… | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usuario | Registrar un objeto nostálgico | Guardar recuerdos de la infancia | Alta | 1 | Para Ser Iniciada (20 Min) |
| 2 | Usuario | Visualizar mis objetos registrados | Consultar mis colecciones | Alta | 1 | Para ser iniciada (20Min) |
| 3 | Usuario | Editar la información De un objeto | Mantener actualizados mis recuerdos | Alta | 2 | Para ser iniciada (15 Min) |
| 4 | Usuario | Eliminar un objeto (Recuerdo) | Quitar elementos que ya no deseo conservar | Alta | 2 | Para ser iniciada (10 Min) |
| 5 | Usuario | Clasificar objetos por categorías y subcategorías | Organizar mejor mi colección | Alta | 2 | Para ser iniciada (15 Min) |
| 6 | Usuario | Buscar objetos por nombre o categoría | Encontrar fácilmente Un recuerdo | Media | 3 | Para ser iniciada (15 Min) |
| 7 | Usuario | Agregar descripciones o historias | Guardar el significado o importancia emocional de cada objeto | Alta | 3 | Para ser iniciada (10 Min) |
| 8 | Usuario | Generar reportes de mi colección | Analizar mis objetos guardados | Baja | 3 | Para ser iniciada (15 Min) |

<

# Programación de Sprint

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin | Fecha inicio y Fecha fin |

# Referencias